

**SMLOUVA O DÍLO**

číslo smlouvy zhotovitele:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**Objednatel:**

Obec Štěnovický Borek

sídlem č.p. 28, 332 09 Štěnovický Borek

zastoupen: Zdeněk Albl**, Dis. – starosta obce**

Kontaktní osoba ve věcech technických: **Zdeněk Albl, Dis.**

tel: 724 186 927e-mail: [starosta@stenovickyborek.cz](mailto:starosta@stenovickyborek.cz)

IČ: **00574040**

Bankovní spojení: č. bankovního účtu 727546389/0800, vedený u Česká Spořitelna, a.s.

(dále jen *„Objednatel“*)

a

**Zhotovitel:**

sídlem

zastoupen

Kontaktní osoba ve věcech technických      , tel.:      , e-mail:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen *„Zhotovitel“*)

**I. Preambule**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že realizace díla dále definovaného za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je realizace díla – stavební úpravy, blíže specifikovaného dle oceněného položkového rozpočtu - výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, odpovídajícího požadavkům Objednatele jako veřejného zadavatele, které uvedl v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku s názvem „**Štěnovický Borek – modernizace budovy obecního úřadu**“, a to za podmínek touto smlouvou stanovených.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele dílo „**Štěnovický Borek – modernizace budovy obecního úřadu**“ (dále jen „Dílo“) přesně dle nabídky Zhotovitele ze dne
3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. III této smlouvy.
4. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem potvrzení dodacího listu/předávacího protokolu ze strany Objednatele.
5. Dodávané zboží musí být nové a nepoužité.
6. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude odpovídat platným normám ČSN.

**III. Cena Díla a způsob její úhrady**

1. Cena díla byla smluvními stranami stanovena ve výši :

Cena celkem bez DPH      ,- Kč ,

DPH 21% ve výši       ,-Kč,

Celková cena včetně DPH      ,- Kč (slovy:      korunčeských).

1. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cenou konečnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení Zhotovitel předpokládá.
2. Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č.      vedený u
3. Fakturace díla bude provedena zhotovitelem po dokončení a předání díla . Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení objednatelem. Samotný daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem.
4. Splatnost faktury 10 dní od vystavení a předání objednateli.

**IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel nastoupí na realizaci díla na písemnou výzvu a po dohodě s objednavatelem, nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Předpoklad zahájení prací v měsíci říjnu 2022.
2. Zhotovitel dokončí montáž a realizaci díla do 4 měsíců od zahájení prací, nejpozději do 31.1.2023, dle pokynu Objednatele a dle klimatických podmínek.
3. Místo plnění je budova Obecního úřadu na adrese Štěnovický Borek čp.28, a pozemek par.č. 25/1 k.ú. Štěnovický Borek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno v budově obecního úřadu. Objednavatel poskytne za účelem zdárné realizace díla patřičnou součinnost.

**V. Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do 10 dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.
3. Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.
4. Na dodané prvky budou zhotovitelem doloženy prohlášení o shodě a nezávadnosti. Současně zhotovitel při předání díla doloží příslušné revize, tlak. zkoušky, dokumentaci skutečného provedení, případně geometrické zaměření všech zařízení, prohlášení o nakládání s odpady, které jsou nutné k uvedení díla do provozu dle platných norem.

**VI. Práva a povinnosti stran**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy.
2. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
3. Zajistit vytýčení inženýrských sítí a jejich umístění, včetně zajištění dopravního značení místa stavby na pozemní komunikaci je na zhotoviteli díla.
4. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**VII. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. IV této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
3. Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny díla.

**VIII. Jakost díla, odpovědnost za vady - záruční lhůta**

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výrobky jsou zhotovené v souladu s bezpečnostními požadavky a zaručuje se, že dílo bude odpovídat platným normám (ČSN ).
2. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo jako funkční celek základní záruku v délce **60** **měsíců** od uvedení díla do provozu, resp. od data předání a převzetí díla.
3. Záruční podmínky:

* Zhotovitel je povinen odstranit či začít odstraňovat vady zjištěné v záruční lhůtě do 10 dnů ode dne posouzení oprávněnosti reklamových vad.
* na posouzení oprávněnosti reklamovaných vad má Zhotovitel 5 pracovních dnů.
* Reklamace se uplatňuje písemně v sídle společnosti Zhotovitele s doložením fotodokumentace reklamovaných dílů.
* podmínkou uplatnění reklamace je předložení faktury za reklamované zboží.
* záruka zahrnuje odpovědnost za výrobní vady. V případě uznání reklamace má Objednatel nárok na provedení opravy zdarma nebo na výměnu za nový výrobek.

1. Za výrobní vady se nepovažují vady způsobené:

* nesprávným namontováním, s výjimkou montáže provedené Zhotovitelem nebo s jejím dohledem.
* devastací, vandalismem.
* mechanickým poškozením během provozování.
* přirozenými prasklinami ve dřevě, které neohrožují nosnost dřevěné konstrukce.
* setřením v důsledku používání vrchní barevné impregnace, která je dekoračním prvkem.

1. Ztráta záruky:

* záruka ztrácí platnost, jestliže Objednatel nebo třetí strana na jeho žádost provede zásah, opravu nebo změnu na zařízení nebo výrobku, jež je předmětem dodávky Zhotovitele, a to bez písemného souhlasu Zhotovitele.

**IX. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnického práva v souladu s § 2132 až 2134 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tak, že objednatel nabude vlastnického práva k dodanému zboží teprve úplným zaplacením ceny díla.
5. Zhotovitel objednatel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
6. Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně
7. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Položkový rozpočet- vyplněný výkaz výměr.

V Štěnovickém Borku dne ………………2022 V ………………………….. dne ……………………2022

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………….  Objednatel | ………………………………….  Zhotovitel |